Specyfikacja  Istotnych Warunków Zamówienia

Roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 31308 Lucień –Kazimierzów  na odcinku 850 m przez wieś Kazimierzów

ZATWIERDZAM

Informacje ogólne:

1.Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.

2.Każdy Wykonawca złoży tylko jedna ofertę

3.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty

4.Oferty muszą obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

5.Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w języku polskim.

czerwiec  2006

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

dla zamówienia o szacunkowej wartości powyżej 60 000 euro

Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych / Dz.U. z 2004r. nr 19, poz poz.177 z póż zm./

1. Zamawiający: Powiat Gostyniński z siedzibą Starostwa 09-500 Gostynin ul. Dmowskiego 13 fax /24/ 235 7985.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową drogi powiatowej nr 31308 Lucień – Kazimierzów na odc.850 m.

Ogólny zakres robót:

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni w-wą mieszanki optymalnej 0-31,5 grubości po zagęszczeniu 10 cm w ilości m2-3995,0, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, gr. w-wy do 10 cm – m3 – 27,5

- nawierzchnia z mieszanek  min-asfalt. warstwa  wiążąca 4 cm  w ilości- 3995,0 m2, warstwa ścieralna – 3825 m2 + roboty ziemne i wykończeniowe (profilowanie poboczy).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, która jest w posiadaniu zamawiającego i będzie udostępniona /wypożyczona/ wykonawcom bezpłatnie do sporządzenia oferty.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Termin realizacji zamówienia  - do 15.09. 2006r.

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  wykonawcy,  którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych tj

-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

-nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych

oraz w terminie i miejscu określonym w niniejszej siwz złożą oferty z :

- aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub KRUS-u, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- aktualnymi  informacjami  z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego z kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 i pkt.9.

ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawione nie wcześniej niż 6-m-cy przed terminem składania ofert.

- wykazem wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych – drogowych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem daty, wartości robót i miejsca ich wykonania – wymagane referencje.

- dokumentem stwierdzającym  obroty o wartości minimum 4 000 000,0 zł. brutto /rocznie/ z działalności budowlanej – dokument określający obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

- dokumentem stwierdzającym  posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę równą lub większą wartości zamówienia – informacja z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

- polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- dokumentami  stwierdzającymi, że osoby, które będą wykonywały zamówienie posiadają uprawnienia budowlane wykonawcze w branży drogowej wraz z udokumentowaną przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz opłacone składki OC /obowiązuje wykaz osób, które będą pełnić funkcję kierownika lub majstra  budowy/.

Wszystkie w/w dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii  poświadczonej za zgodność za oryginałem przez osobę/y/ uprawnioną/e/ do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. W innym przypadku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.

W prowadzonym postępowaniu wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje muszą być potwierdzone pisemnie.

8. Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniony jest Pan Włodzimierz Rejniewicz urzędujący w godzinach 7.oo-15.oo w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych 09-500 Gostynin ul. Płocka 56 tel. /24/2352136 fax /24/2352478.

9. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

10. Termin związania ofertą wynosi – 30 dni

11. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.

12. Oferty należy składać w dziale technicznym Zarządu Dróg Powiatowych w terminie do dnia 26.07.2005 godz. 9.30.

13. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2005 godz. 10.oo w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie 09-500 Gostynin ul. Płocka 76.

14. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.

Cena musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w dokumentacji tej nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in. koszty robót przygotowawczych, wykończeniowych, porządkowych, koszty obsługi geodezyjnej i inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Skutki finansowe ewentualnych nieścisłości w dokumentacji projektowej obciążą w tym przypadku Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Cena powinna zawierać także podatek VAT.

Wymagane jest od wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

15. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie – najniższa cena – 100%

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych  otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej wg formuły:

Cn

----- x 100 x 100%=liczba punktów

Cb

Gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych

Cb- cena oferty rozpatrywanej

100- wskaźnik stały

100% procentowe znaczenie kryterium ceny.

16. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór stanowi załącznik do s.i.w.z.. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu. O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjno-odwoławczego.

17 W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych – „Środki ochrony prawnej” określające zasady wnoszenia protestów, odwołań, skarg do sądu na wyroku arbitrów , oraz postępowania zespołów arbitrów kończące postępowanie odwoławcze Zastosowanie mają też następujące przepisy wykonawcze,  wydane na podstawie art. 193 w/w ustawy.

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2006r.r. w sprawie regulaminu postępowania  przy rozpatrywaniu odwołań / Dz.U. z dnia 24 maja 2006r. nr 87, poz. 603/,

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za czynności arbitrów /Dz.U. z dnia 24 maja 2006r. nr 87 poz.607/,

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu od odwołań oraz szczegółowych zasad rozliczania kosztów w postępowaniu odwoławczym  /Dz.U. z dnia 24 maja 2006r. nr 87 poz. 608/.

Załączniki do specyfikacji:

- wzór umowy

- druk oferty

- dokumentacja opisująca przedmiot zamówienia będąca w posiadaniu zamawiającego.

Umowa nr 20\2005

W dniu …………………………..pomiędzy Powiatem Gostynińskim z siedzibą Starostwa 09-500 Gostynin ul. Dmowskiego 13 zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez :

- Jan Baranowski – Starosta

- Wiesław Wojtalewicz – W-ce Starosta

Kontrasygnowana przez Elżbieta Kijek – Skarbnik Powiatu

a …………………………………………………………………………..

siedzibą …………………………………………………………………..

zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowana przez:

……………………………………………………………………………

o treści:                                    § 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w biuletynie Zamówień Publicznych nr ………. z dnia …………  poz……… Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane związane z przebudowa drogi powiatowej nr 31308  na odc. 850  m przez wieś Kazimierzów.

Ogólny zakres robót:

- wzmocnienie istniejącej nawierzchni w-wą kruszywa łamanego – mieszanka optymalna o grubości po zagęszczeniu 10 cm,

- nawierzchnia z mieszanek  min-asfalt. warstwa  wiążąca 4 cm, - 3995,0 -m2 warstwa ścieralna 3 cm, - 3825,0 -m2,

- wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym gr. do 10 cm w ilości 27,5 m3,

- roboty ziemne i wykończeniowe

2. Roboty zostaną wykonane wg załączonej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofertą. Roboty musza być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. Wymienione dokumenty stanowią integralną część umowy.

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 2

Termin wykonania roboty – do 15 wrzesień 2006r.

§ 3

1.Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za wykonanie całości roboty cenę ryczałtową:

………………../netto/+……………. /vat/=  ……………zł./brutto/

Słownie:………………………………………………………………..

2.Należność za wykonane roboty będzie dokonana z konta Zarządu Dróg Powiatowych w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury. Za datę zapłaty faktury strony zgodnie uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zarządu Dróg Powiatowych.

3. Rozliczanie robót będzie się odbywało na podstawie faktury końcowej.

.

§ 4

1.Obowiazki Wykonawcy:

- prawidłowego wykonania wszystkich robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją przetargową.

- pisemne zgłoszenie zakończenia robót zanikających  i robót końcowych

- opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem

inwentaryzacji powykonawczej i przekazanie jej zamawiającemu na 2 dni                                        przed terminem odbioru końcowego.

- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas przebudowy drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- prowadzenie robót zgodnie z przepisami p.poż i bhp i oznakowanie ich zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu.

2. Obowiązki Zamawiającego:

-  przekazanie placu budowy w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy

- zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego - inspektorem nadzoru będzie Pan Włodzimierz Rejniewicz.

-  dokonanie odbioru  robót zanikających  bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu zamówienia – obowiązuje wpis do dziennika budowy i protokół odbioru robót zanikających.

3. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową  potwierdzone protokółem odbioru końcowego. Protokół podpisują przedstawiciele Wykonawcy i Zarządu Dróg Powiatowych w Gostyninie.

§ 5

Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru końcowego.

§ 6

1.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną :

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości  5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,1% wartości przedmiotu odbioru za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

5. Zamawiający może usunąć  wady nie usunięte w określonym terminie w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt.

§ 7

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2.W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 8

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                 Wykonawca

…………………………….

/miejscowość, data/

………………………………

/Nazwa i adres wykonawcy/

Starostwo Powiatowe w Gostyninie

O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudowa drogi nr 31308 Lucień - Kazimierzów na odc.850 m przez wieś Kazimierzów  z dnia ………….., opublikowanego w BZP nr ……………. poz………………

- Oferujemy wykonanie w/w robót za cenę:

cena brutto: ……………………………………………………………..

słownie złotych:…………………………………………………………

podatek VAT w wysokości ………% …………………………………

słownie złotych …………………………………………………………

cena netto:………………………………………………………………

słownie złotych:………………………………………………………….

Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń :

2. Termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i rękojmi, warunki płatności oraz zakres robót – zgodnie z zapisami przedstawionymi we wzorze umowy i s.i.w.z.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia w tym zapoznaliśmy się z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia i przyszłym placem budowy.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w s.i.w.z. tj. przez 30 dni.

5. Oświadczamy, że zawarty w s.i.w.z. projekt umowy zastał przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

6. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w s.i.w.z. i zapisach zawartych w art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1i2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie tych warunków.

Integralną część oferty stanowi wypełniony  kosztorys ofertowy

Załączniki do oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego ZUS-u lub KRUS-u, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- aktualne  informacje  z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego z kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt.4-8 i pkt.9.

ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawione nie wcześniej niż 6-m-cy przed terminem składania ofert.

- wykaz wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych – drogowych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem daty, wartości robót i miejsca ich wykonania – wymagane referencje.

- dokument stwierdzający  obroty o wartości minimum 4 000 000,0 zł. brutto z działalności budowlanej – dokument określający obroty, zysk oraz zobowiązania i należności za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

- dokument stwierdzający  posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę równą lub większą wartości zamówienia – informacja z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

- polisa lub innym dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

- dokumenty  stwierdzające, że osoby, które będą wykonywały zamówienie posiadają uprawnienia budowlane wykonawcze w branży drogowej wraz z udokumentowaną przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa /obowiązuje wykaz osób, które będą pełnić funkcję kierownika lub majstra  budowy/.

……………………………………..

/Podpisy osób uprawnionych do składania oferty/